KT DS AX Business Development

Discovery-X

Framework Porting

최종 개발계획서 (PRD)

| 문서 버전 | v1.0 Final |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-02-18 |
| 기반 문서 | PRD v3 Final, Arch Mapping v1, DB Schema v1 |
| 대상 | AX BD팀 개발자, PM |
| 작성 | AX BD Team |

# 목차

1. Executive Summary

2. 프레임워크 구조 개요

3. 아키텍처 매핑 — PRD v3 위의 Framework

4. Graph Layer 확장

5. Storage Layer — DB 스키마 설계

6. 스코어링 모델 상세

7. ACL / 권한 체계

8. Service Layer 설계

9. Integration Layer — 파이프라인 통합

10. Projection & Agent 활용

11. UI 화면 설계

12. 통합 개발 로드맵

13. 성공 지표 (KPI)

14. 리스크 평가

15. 비용 추정

# 1. Executive Summary

본 문서는 KT DS AX BD팀의 산업(X축) × 기능(Y축) 매트릭스 기반 신사업 발굴 프레임워크를 Discovery-X 시스템에 포팅하기 위한 최종 개발계획서다.

Discovery-X PRD v3에서 정의한 Graph-First 아키텍처의 5대 원칙을 위반하지 않으면서, Framework의 비즈니스 요구를 충족하는 것을 목표로 한다.

핵심 설계 원칙

1) Discovery Pipeline이 시스템의 중심  2) Graph Layer는 정본(Source of Truth)  3) Agent는 Graph를 읽고 맥락을 전달하는 접점  4) Agent의 Graph 직접 수정은 제한적  5) 협업(Topic)은 파이프라인 위의 조직화 수단

프레임워크 포팅의 핵심 결정사항:

| 결정 사항 | 선택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Cell ↔ Topic 관계 | N:M (다대다) | 현실 반영 — 하나의 Topic이 여러 Cell에 걸침 |
| Stage-Gate ↔ 파이프라인 | 동일 파이프라인의 다른 표현 | DB는 PRD v3 단계명, UI에서 S0~S4 병기 |
| 스코어링 모델 | 혼합형 (수동 + 시그널 보정) | C-Level + Execution 이중 평가 + 자동 보정 |
| 스코어 입력 방식 | 개별 입력 + 합의 확정 2계층 | 팀원 개별 평가 → 팀 합의 확정 |
| Framework 데이터 Scope | org scope (팀 공통) | 산업×기능 매트릭스는 팀 공통 지식 |
| 스코어 주기 | 월별 (YYYY-MM) | 분기 단위보다 빠른 피드백 루프 |

# 2. 프레임워크 구조 개요

## 2.1 산업×기능 매트릭스

KT DS의 강점 산업군(X축)과 SAP 기반 + AI 서비스 기능(Y축)의 교차점(Cell)에서 신사업 기회를 체계적으로 발굴하고 관리한다.

X축: 산업군 (8개)

| # | 산업 | 영문 | 가중치 | 초기 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 금융 | Finance | 1.5 | 활성 |
| 2 | 공공 | Public | 1.3 | 활성 |
| 3 | 통신 | Telecom | 1.5 | 활성 |
| 4 | 제조 | Manufacturing | 1.2 | 활성 |
| 5 | 유통/커머스 | Retail | 1.0 | 활성 |
| 6 | 헬스케어 | Healthcare | 1.0 | 대기 |
| 7 | 에너지 | Energy | 0.8 | 대기 |
| 8 | 전략 신산업 | Emerging | 1.0 | 대기 |

Y축: 기능 (9개)

| # | 기능 | 영문 | 분류 | 초기 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 재무/회계 | Finance/Accounting | SAP 기반 | 활성 |
| 2 | 공급망/물류 | SCM/Logistics | SAP 기반 | 활성 |
| 3 | CRM/고객경험 | CRM/CX | SAP 기반 | 활성 |
| 4 | 데이터/분석 | Data/Analytics | Hybrid | 활성 |
| 5 | AI 자동화 | AI Automation | AI 서비스 | 활성 |
| 6 | AI 프로세스 혁신 | AI Process Innovation | AI 서비스 | 활성 |
| 7 | HR | HR | SAP 기반 | 대기 |
| 8 | 운영/생산 | Operations | SAP 기반 | 대기 |
| 9 | AI 서비스 플랫폼 | AI Service Platform | AI 서비스 | 대기 |

## 2.2 시간 관점 (Time Horizon)

| 구분 | 기간 | 전략적 의미 |
| --- | --- | --- |
| 단기 (short) | 0~3개월 | 즉시 실행 가능, 빠른 매출 기회 |
| 중기 (mid) | 1~2년 | 준비형 전략, 조직 역량 축적 |
| 장기 (long) | 3년 이내 | 미래 산업 대응, 선제적 포지셔닝 |

## 2.3 의사결정 관점 통합

각 Matrix Cell은 C-Level 관점과 실무자 관점의 이중 스코어를 동시에 보유한다.

| 관점 | 평가 항목 | 척도 |
| --- | --- | --- |
| C-Level | 전략적합성, 수익성, 시장확장성, 브랜드영향력, ROI 기대치 | 각 1.0 ~ 5.0 |
| 실무자 (Execution) | 실행가능성, 기술난이도*, 레퍼런스, 인력가용성, 리스크* | 각 1.0 ~ 5.0 |

* 기술난이도와 리스크는 역수 처리 (높을수록 부정적이므로 6.0 - x로 변환)

# 3. 아키텍처 매핑 — PRD v3 위의 Framework

## 3.1 계층별 매핑 전략

Framework 포팅은 PRD v3의 기존 아키텍처를 확장하는 방식으로, 별도의 계층을 추가하지 않는다.

| PRD v3 계층 | Framework 매핑 | 구현 내용 |
| --- | --- | --- |
| Graph Layer | org scope Graph 활용 | JSON-LD @context에 Industry, Function, MatrixCell 타입 추가 |
| Storage Layer | D1 신규 테이블 7개 | industries, functions, matrix_cells, individual/consensus_scores 등 |
| ACL Layer | org scope 권한 확장 | Matrix 전용 권한 세분화 (viewer/editor/owner) |
| Service Layer | 신규 서비스 3개 | matrix.service, scoring.service, matrix-sync.service |
| Integration Layer | PipelineBridge 확장 | Matrix 관련 Agent 인터페이스 + BriefingBuilder 확장 |
| Worker Layer | 기존 collab-worker 확장 | 시그널 보정 Cron, 주간 리포트 |
| UI Layer | 신규 화면 5개 | Heatmap, Cell 상세, Score 입력, Executive/Ops Dashboard |

## 3.2 Cell ↔ Topic ↔ Signal 관계 모델

Matrix Cell과 Topic은 N:M 관계로, Signal이 자연스러운 교차점 역할을 한다. 하나의 Topic(“AI 기반 공급망 혁신”)은 여러 Cell에 걸칠 수 있고(제조×공급망, 유통×AI자동화), 하나의 Cell에도 여러 Topic이 존재할 수 있다.

Industry ──┐

├── MatrixCell (N:M 교차) ──→ cell_topic_map ←── Topic

Function ──┘         │

│

↓

MatrixScore (C-Level + Execution)

│

↓

Signal (topic_id + cell_id 동시 보유)

## 3.3 Stage-Gate ↔ Pipeline 매핑

두 체계는 동일한 파이프라인의 다른 표현이다. DB에는 PRD v3의 파이프라인 단계명을 정본으로 사용하고, UI에서 S0~S4 레이블을 병기한다.

| Stage-Gate | PRD v3 Pipeline | 설명 |
| --- | --- | --- |
| S0 | activity | 초기 활동/아이디어 수집 |
| S1 | signal | 탐지된 시그널, 기본 스코어링 |
| S2 (진입) | scorecard | 평가표 작성 중 |
| S2 (완료) | brief | 브리프 문서화 완료 |
| S3 | validation | 검증 단계, 파일럿 준비 |
| S4 | pilot_ready | 실행 확정, 파일럿 진행 |

# 4. Graph Layer 확장

## 4.1 JSON-LD @context 확장

PRD v3 기존 @context에 Framework 전용 타입을 추가한다.

| 신규 타입 | @id 패턴 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| dx:Industry | dx:industry/{industryId} | dx:industry/finance |
| dx:Function | dx:function/{functionId} | dx:function/crm |
| dx:MatrixCell | dx:cell/{industryId}/{functionId} | dx:cell/finance/crm |
| dx:MatrixScore | dx:cell/.../score/{scoreId} | dx:cell/finance/crm/score/2026Q1 |
| dx:TimeHorizon | dx:horizon/{short¦mid¦long} | dx:horizon/short |

## 4.2 Graph 저장 전략

Framework 데이터는 org scope Graph에 저장한다. 산업×기능 매트릭스는 팀 공통 지식이며, 개인(user) 또는 토픽(topic) 단위가 아니므로 PRD v3의 org scope가 정확히 이 용도에 해당한다.

Graph 저장 위치

graphs 테이블: scope_type = 'org', scope_id = '{team_id}' — Industry, Function, MatrixCell, MatrixScore, TimeHorizon 노드를 JSON-LD로 포함

## 4.3 GraphQueryEngine 확장 메서드

기존 GraphQueryEngine에 Matrix 전용 조회 메서드를 추가한다.

| 메서드 | 설명 |
| --- | --- |
| getMatrixCells(teamId, filters?) | 매트릭스 전체 Cell 조회 (필터 지원) |
| getCellsByIndustry(teamId, industryId) | 특정 산업의 Cell 목록 |
| getCellsByFunction(teamId, functionId) | 특정 기능의 Cell 목록 |
| getSignalsByCell(cellId) | Cell에 연결된 Signal 목록 |
| getTopicsByCell(cellId) | Cell에 연결된 Topic 목록 |
| getHeatmapData(teamId, horizonFilter?) | 전체 매트릭스 + 스코어 (Heatmap용) |

# 5. Storage Layer — DB 스키마 설계

## 5.1 테이블 관계도 (ERD)

teams (기존)

├──→ industries          ← 산업군 마스터

├──→ functions           ← 기능 마스터

├──→ matrix_cells  ←─── industry_id + function_id (UNIQUE)

│       ├──→ individual_scores   ← 팀원 개별 스코어

│       ├──→ consensus_scores    ← 합의 확정 스코어

│       ├──→ cell_topic_map ←─→ topics (기존)

│       └──→ shared_signals.cell_id (기존 확장)

└──→ scoring_config      ← 가중치/설정

## 5.2 신규 테이블 목록

| # | 테이블 | 유형 | Phase | 행 수 추정 (초기) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | industries | 마스터 | P0 | 8 |
| 2 | functions | 마스터 | P0 | 9 |
| 3 | matrix_cells | 트랜잭션 | P0 | 5~30 |
| 4 | individual_scores | 트랜잭션 | P2 | ~150/월 (5명×30셀) |
| 5 | consensus_scores | 트랜잭션 | P2 | ~30/월 |
| 6 | cell_topic_map | 매핑 | P2 | ~50 |
| 7 | scoring_config | 설정 | P0 | ~10 |

## 5.3 주요 테이블 상세

matrix_cells — 산업×기능 교차점

활성 Cell만 생성한다 (72개 전체가 아닌 필요한 것만). ID 형식: {industry_slug}_{function_slug} (예: finance_crm)

| 주요 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| time_horizon | TEXT | short(0~3개월), mid(1~2년), long(3년 이내) |
| pipeline_stage | TEXT | activity, signal, scorecard, brief, validation, pilot_ready |
| status | TEXT | active(진행), watching(관찰), paused(보류), archived(종료) |
| revenue_potential | REAL | 예상 매출 (revenue_unit에 따라 해석) |
| owner_id | TEXT FK | 담당자 — 해당 Cell의 주 책임자 |
| priority | INTEGER | 0(미지정)~5(최고) 수동 우선순위 |
| tags | TEXT | JSON 배열 문자열, 자유 태깅 |

individual_scores — 팀원 개별 스코어

하나의 Cell × Period에 팀원마다 1건씩 입력 가능. score_period 형식: YYYY-MM (월별).

consensus_scores — 합의 확정 스코어

Cell × Period당 최대 1건. Heatmap, Dashboard, Agent 브리핑은 이 테이블(status=‘confirmed’)만 참조한다.

| 주요 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| clevel_score | REAL | 확정된 C-Level 종합 스코어 (1.0~5.0) |
| execution_score | REAL | 확정된 Execution 종합 스코어 (1.0~5.0) |
| signal_adjustment | REAL | 시그널 보정값 (-2.0 ~ +2.0) |
| composite_score | REAL | 최종 종합 = clevel×w_c + exec×w_e + signal×w_s |
| status | TEXT | draft(초안), confirmed(합의 확정), revised(수정) |
| deviation | REAL | 개별 스코어 간 표준편차 — 의견 분산도 표시 |
| prev_composite | REAL | 직전 기간 composite — 변동 추적용 |

## 5.4 기존 테이블 변경

| 기존 테이블 | 변경 내용 | 영향도 |
| --- | --- | --- |
| shared_signals | cell_id 컬럼 추가 (nullable FK) | 낮음 — 기존 데이터 무영향 |
| projections | proj_type에 MATRIX.md 추가 | 낮음 — 테이블 재생성 필요 |
| graphs | 변경 없음 — org scope 활용 | 없음 |
| graph_events | 변경 없음 — 감사 로그 그대로 | 없음 |

# 6. 스코어링 모델 상세

## 6.1 2계층 스코어링 플로우

Phase 1: 개별 입력

팀원 A → individual_scores (cell_X, 2026-02, A의 평가)

팀원 B → individual_scores (cell_X, 2026-02, B의 평가)

팀원 C → individual_scores (cell_X, 2026-02, C의 평가)

Phase 2: 자동 초안 생성

ScoringService.generateDraft(cell_X, '2026-02')

→ 개별 스코어 평균 계산

→ 시그널 보정 적용

→ consensus_scores INSERT (status = 'draft')

Phase 3: 팀 리뷰 & 확정

UI에서 draft 확인 → 논의 → 조정(선택) → 확정

→ consensus_scores UPDATE (status = 'confirmed')

## 6.2 Composite Score 산출 공식

Composite Score = clevel_avg × W_c + execution_avg × W_e + signal_adj × W_s

초기 가중치: W_c = 0.4, W_e = 0.4, W_s = 0.2 (운영 후 조정 가능, scoring_config 테이블에서 관리)

C-Level 평균 (clevel_avg):

= AVG(전략적합성, 수익성, 시장확장성, 브랜드영향력, ROI기대치)

Execution 평균 (execution_avg):

= AVG(실행가능성, INVERT(기술난이도), 레퍼런스, 인력가용성, INVERT(리스크))

INVERT(x) = 6.0 - x  (역수 처리: 5→1, 4→2, 3→3)

## 6.3 시그널 보정 로직

시그널 score(0~10 범위)를 -2.0 ~ +2.0 보정값으로 변환하여 composite에 반영한다.

raw_adj = (avg_signal_score / 10.0) × 5.0 - 2.5

예시:

avg_signal_score = 8.0 → raw_adj = +1.5  (긍정 보정)

avg_signal_score = 5.0 → raw_adj =  0.0  (중립)

avg_signal_score = 2.0 → raw_adj = -1.5  (부정 보정)

CLAMP으로 max_signal_adjustment 이내로 제한

보정 적용 조건:

- Cell에 연결된 시그널이 최소 3건 이상 (min_signals_for_adjust)

- 최근 90일 이내 시그널만 반영 (signal_decay_days)

- 미달 시 signal_adjustment = 0.0 (보정 없음)

## 6.4 스코어링 설정 파라미터

| 설정 키 | 초기값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| weight_clevel | 0.4 | C-Level 스코어 가중치 |
| weight_execution | 0.4 | Execution 스코어 가중치 |
| weight_signal | 0.2 | 시그널 보정 가중치 |
| signal_decay_days | 90 | 시그널 보정 감쇠 기준일 |
| min_signals_for_adjust | 3 | 보정 적용 최소 시그널 수 |
| max_signal_adjustment | 2.0 | 시그널 보정 최대 절대값 |
| apply_industry_weight | 1 | 산업 strategic_weight 반영 여부 |
| min_voters_for_confirm | 2 | 합의 확정 최소 인원 |
| deviation_alert_threshold | 1.5 | 개별 스코어 표준편차 경고 임계값 |

# 7. ACL / 권한 체계

Framework 데이터는 org scope에 속하므로, 기존 ACL 구조를 그대로 활용한다.

| 행위 | 필요 Role | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Matrix 조회 (Heatmap) | viewer 이상 | 팀원 전체 열람 |
| Cell 생성/수정 | editor 이상 | 일반 팀원 |
| Score 입력/수정 | editor 이상 | 본인 스코어만 수정 가능 |
| Industry/Function 마스터 수정 | owner | 팀장/PM만 |
| Scoring Config 변경 | owner | 팀장/PM만 |
| Cell 삭제 | owner | 팀장/PM만 |

# 8. Service Layer 설계

## 8.1 신규 서비스

| 서비스 | 핵심 기능 |
| --- | --- |
| matrix.service.ts | Industry/Function 마스터 CRUD, Cell CRUD, Cell↔Topic 연결, Heatmap 데이터 |
| scoring.service.ts | 개별 스코어 제출, 합의 초안 생성, 합의 확정, 시그널 보정 재계산, 추이 조회 |
| matrix-sync.service.ts | DB ↔ org Graph 동기화, graph_events 기록, Projection 갱신 트리거 |

## 8.2 ScoringService 주요 메서드

| 메서드 | 설명 |
| --- | --- |
| submitIndividualScore(cellId, userId, period, input) | 개별 스코어 제출, clevel_avg/execution_avg 자동 계산 |
| generateDraft(cellId, period) | 개별 스코어 집계 → 시그널 보정 → consensus(draft) UPSERT |
| confirmConsensus(cellId, period, userId, override?) | draft → confirmed, 선택적 스코어 오버라이드 |
| recalculateSignalAdjustments(teamId) | Cron: 전체 활성 Cell 시그널 보정 일괄 재계산 |
| getScoreTrend(cellId, months) | 특정 Cell의 최근 N개월 스코어 추이 |

# 9. Integration Layer — 파이프라인 통합

## 9.1 PipelineBridge 확장

기존 PipelineBridge 인터페이스에 Matrix 전용 메서드를 추가한다.

| 방향 | 메서드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Pipeline→Agent | getMatrixContext(userId) | 사용자 관련 Matrix 컨텍스트 |
| Pipeline→Agent | getCellBriefing(cellId) | Cell 브리핑 데이터 |
| Pipeline→Agent | getTopCellsByScore(teamId, limit?) | 상위 기회 랭킹 |
| Agent→Pipeline | suggestCellForSignal(signalId, cellId) | 시그널→Cell 자동 제안 |
| Agent→Pipeline | updateCellStage(cellId, newStage) | Cell 파이프라인 진행 |

## 9.2 BriefingBuilder 확장

일간 브리핑에 Matrix 변동 정보를 포함한다.

- 스코어 변동: 전일 대비 composite_score 변동

- Cell별 신규 시그널: 새로 연결된 시그널 요약

- 파이프라인 진행 Cell: Stage가 변경된 Cell

- 상위 기회: Composite 기준 Top 5

## 9.3 Cron Trigger 일정

| 시간 | 작업 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 매일 06:30 KST | 시그널 보정 스코어 일괄 재계산 | ScoringService.recalculateAll |
| 매일 07:00 KST | 일간 브리핑 생성 (Matrix 섹션 포함) | BriefingBuilder |
| 매주 일 03:00 | Memory compaction | MemoryLifecycle |
| 매주 일 04:00 | Projection 일괄 동기화 | ProjectionBuilder |
| 매주 월 09:00 | Matrix 주간 리포트 생성 | 스코어 변동 요약 |

# 10. Projection & Agent 활용

## 10.1 MATRIX.md Projection

org scope Graph에서 매트릭스 요약 Markdown을 생성하여 Agent bootstrap 시 주입한다. 내용: 상위 기회 Top 10, Time Horizon 분포, 파이프라인 분포, 최근 스코어 변동.

## 10.2 Agent SOUL 프롬프트 확장

Agent가 Matrix 맥락을 활용할 수 있도록 SOUL 템플릿에 매트릭스 섹션을 추가한다.

- 사용자가 특정 산업/기능 언급 시 → 해당 Cell 스코어 + 연결 시그널 참조

- 새 시그널 → Cell 자동 매칭 제안 (suggestCellForSignal)

- C-Level + 실무자 관점 균형 유지하여 조언

- Time Horizon 고려하여 단기 실행 / 장기 전략 구분

## 10.3 Agent 활용 시나리오

시나리오 A: 매트릭스 기반 기회 탐색

“금융 산업에서 AI 자동화 관련 기회가 뭐가 있어?” → Agent가 해당 Cell의 composite_score, 연결 시그널/토픽, Time Horizon별 분류를 제공

시나리오 B: 시그널 → Cell 자동 제안

Radar Worker가 score ≥ 7 시그널 탐지 시 → 키워드 분석 → Matrix Cell 매칭 → 브리핑에서 연결 제안

시나리오 C: 일간 브리핑

매일 07:00 자동 브리핑: 스코어 변동, 파이프라인 진행 Cell, 신규 시그널 요약

# 11. UI 화면 설계

## 11.1 신규 화면 목록

| Phase | 화면 | 경로 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | Matrix Heatmap | /matrix | 산업×기능 히트맵, Time Horizon 필터, 드릴다운 |
| P2 | Cell 상세 | /matrix/:cellId | 스코어 상세, 연결 Topic/Signal, 파이프라인 상태 |
| P2 | Score 입력 | /matrix/:cellId/score | C-Level + Execution 스코어 입력 폼 |
| P3 | Executive Dashboard | /dashboard/exec | 상위 기회 랭킹, 파이프라인 분포, 요약 |
| P3 | Operational Dashboard | /dashboard/ops | 실행 현황, 리스크 매트릭스, 담당 Cell |

## 11.2 Matrix Heatmap (/matrix)

전체 매트릭스를 히트맵으로 시각화. 필터: Time Horizon, Status, 기간(YYYY-MM). Cell 클릭 시 상세 드릴다운.

- 색상 코드: 🟢 4.0+ (High)  🟡 2.5~3.9 (Medium)  🔴 <2.5 (Low)  — 미등록

- CROSS JOIN으로 빈 셀도 포함하여 전체 그리드 표시

- Score 변동(delta) 표시: ↑ / ↓ 아이콘 + 변동폭

## 11.3 Executive Dashboard (/dashboard/exec)

C-Level 보고용 대시보드. 4개 섹션으로 구성:

- Top 10 기회 (Composite Score 기준 랭킹)

- 파이프라인 분포 (S0~S4 단계별 Cell 수 바 차트)

- Time Horizon 분포 (단기/중기/장기 비율)

- 주간 스코어 변동 (상승/하락 Top 5)

# 12. 통합 개발 로드맵

핵심 원칙

Framework 포팅은 별도 Phase가 아니라 PRD v3 각 Phase에 자연스럽게 녹아든다. P0에서 스키마를 함께 잡고, P2에서 핵심 기능을 구현하는 것이 가장 효율적이다.

| Phase | 기간 | PRD v3 기본 작업 | Framework 포팅 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1주 | 구조 정비, D1 마이그레이션, Feature Flag | schema-v3.ts 마이그레이션 포함, enums.ts 확장, matrix.types.ts, 마스터 시딩 |
| P1 | 2~3주 | Graph Layer, Agent Runtime, SSE, SOUL 엔진 | Graph @context 확장, GraphQueryEngine Matrix 메서드 |
| P2 | 2주 | ACL, Topic, Memory Lifecycle, 브리핑 뷰 | matrix/scoring.service, ACL 권한, Heatmap/Cell/Score UI, MATRIX.md Projection |
| P3 | 2~3주 | 협업, 파이프라인 통합, Cron, 토큰 추적 | 시그널 보정 로직, BriefingBuilder 확장, Cron 추가, Dashboard 2종, SOUL 확장 |
| P4 | 2주 | ProfileLearner, Vectorize, E2E 테스트 | Vectorize Cell↔Signal 매칭, 주간 리포트, E2E 테스트(Matrix) |

총 예상 기간: 9~11주 (2인 기준)

## 12.1 Phase별 산출물

Phase 0 (1주) — 구조 정비

- 서비스 분리된 코드베이스, 전체 DB 스키마 (Framework 포함)

- Industry/Function 마스터 시딩 스크립트

- TypeScript 타입 정의 완료

Phase 1 (2~3주) — Graph + Agent

- 동작하는 Agent 대화 + 프로파일 Graph 편집

- JSON-LD @context에 Framework 타입 반영

Phase 2 (2주) — 핵심 기능 구현

- Matrix Heatmap UI + Cell 상세 + Score 입력

- 2계층 스코어링 플로우 동작

- Topic 기반 협업 + Cell↔Topic 연결

Phase 3 (2~3주) — 파이프라인 통합

- 시그널 보정 자동화 + 일간 브리핑 Matrix 섹션

- Executive/Operational Dashboard

- Agent SOUL 매트릭스 맥락 주입

Phase 4 (2주) — 고도화

- Vectorize 기반 시맨틱 매칭, 주간 리포트, E2E 테스트

# 13. 성공 지표 (KPI)

## 13.1 Framework 고유 KPI

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 산업×기능 등록 Cell 수 | ≥ 30개 | matrix_cells 활성 행 수 |
| 3개월 내 실행 과제 명확화 | ≥ 5건 pilot_ready | pipeline_stage = 'pilot_ready' |
| C-Level 대시보드 운영 | P3 완료 시점 | Executive Dashboard 배포 |
| 합의 스코어 확정율 | ≥ 80% | confirmed / (draft + confirmed) |
| 시그널 → Cell 매핑율 | ≥ 70% | cell_id NOT NULL / 전체 시그널 |

## 13.2 PRD v3 통합 KPI

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| Graph write 감사 기록 | 100% | graph_events.count / Graph 변경 수 |
| Projection 재생성 지연 | < 3초 | Graph update → Projection updated_at |
| Agent bootstrap 시간 | < 500ms | DO fetch → 첫 SSE 이벤트 |
| Memory flush 실패율 | < 1% | 실패 건수 / 총 flush 시도 |
| Signal 라우팅 정확도 | > 80% | 관련 있음 평가 비율 |
| 월간 토큰 초과 사용자 | < 5% | 초과 사용자 / 활성 사용자 |

# 14. 리스크 평가

## 14.1 Framework 포팅 리스크

| 리스크 | 확률 | 영향 | 완화 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| 산업×기능 조합 폭발 (8×9=72) | 중 | 낮 | 활성 Cell만 생성, 빈 셀은 Heatmap에 ‘—’ 표시 |
| 스코어링 합의 어려움 | 높 | 중 | 초기 5점 척도 + 팀 내 캘리브레이션 세션 |
| 시그널 보정 노이즈 | 중 | 중 | 최소 시그널 수 threshold + 감쇠 계수 |
| 2인 팀 일정 압박 | 높 | 중 | P2에 집중 배치, Dashboard는 P3로 분리 |
| Cell-Topic 매핑 방치 | 중 | 중 | 시그널 생성 시 Cell 자동 제안 + 주간 리뷰 |

## 14.2 PRD v3 기반 리스크

| 리스크 | 확률 | 영향 | 완화 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 동시 쓰기 충돌 | 중 | 중 | Graph version 기반 낙관적 잠금 |
| DO 콜드 스타트 지연 | 중 | 낮 | state.storage 기반 세션 복원 |
| LLM 비용 폭증 | 중 | 높 | TokenBudgetManager + 월간 상한 |
| JSON-LD 스키마 변경 | 낮 | 높 | @context 버전 관리 + 마이그레이션 |
| Vectorize 검색 품질 | 중 | 중 | Phase 4 점진 도입 + 수동 검증 |
| Memory compaction 데이터 손실 | 낮 | 높 | compaction 전 스냅샷 + 롤백 |

# 15. 비용 추정

월간 운영 비용 (사용자 5명 기준):

| 항목 | 추정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| LLM (대화) | ~$50 | 사용자당 일 3~5회 대화, Claude Sonnet 기준 |
| LLM (브리핑/compaction) | ~$10 | Cron 작업 |
| Cloudflare Workers | Free tier | 10만 요청/일 이내 |
| D1 (SQLite) | Free tier | 5GB 이내 |
| Vectorize | ~$5 | 10만 벡터 이내 |
| 총 월간 | ~$65 | 5명 팀 기준 |

비용 참고

Framework 포팅으로 인한 추가 비용은 미미하다. 신규 테이블은 D1 Free tier 내에서 충분히 수용 가능하며, 시그널 보정 재계산 Cron은 LLM 호출 없이 DB 집계만 수행한다.