Ontology Ready AI Platform | Discovery-X 확장 기획서 v1.2

방법론 팩 + 온톨로지 기반 근거/맥락/예측 내장 (Cloudflare 운영 · UI/UX 프로토타입 우선)

작성일: 2026-02-01 (Asia/Seoul)

대상: kt ds AX BD / Discovery-X 개발·운영 담당 (dx.minu.best)

문서 상태: v1.2 (v1.1 대비: 12주 고정 제거, Confluence DB 제외·Cloudflare 운영, 용어 한글화 강화, UI/UX 우선순위 상향, Ontology Ready AI Platform 타이틀 정렬, 커넥터 ON/OFF·권한 관리 반영)

요약

방법론 팩(검증 방법론)을 실행 가능한 모듈(입력 계약/출력 스키마/점수·게이트 훅)로 규격화하고, '방법론 추천기'가 신호 유형·단계·시간 민감도에 따라 2-3개를 추천한다.

맥락-의미-효과(예측)를 문장으로 끝내지 않고, '근거-관계-시간-지표(선행지표 세트)'로 축적하기 위해 기회 온톨로지(객체-관계-동작) v0를 도입한다.

게이트1(선정)·게이트2(사용자 검증)를 실제 Drop 지점으로 고정하고, 완료 조건(DoD)과 근거 검증기(Validator)로 통과 조건을 강제한다.

고정된 12주 MVP가 아니라, 가용 인력/우선순위 기준으로 가장 빠르게 '운영되는 최소 루프'를 만든다: 단계 매핑 단일 기준(SSOT), Tier-0 방법론 2개, 근거 규격, 온톨로지 v0(10-30 타입), 선행지표 세트 운영 계약을 우선 구현한다.

Confluence DB는 사용하지 않고, 포털(dx.minu.best)을 Cloudflare 중심의 클라우드 서비스로 운영한다.

프로토타입 효과 입증을 위해 UI/UX(대시보드·게이트 패키지·온톨로지 근거 그래프)를 P0 범위로 상향한다.

v1.2 변경사항(요청 사항 반영)

12주 MVP 고정 제거: 가용 리소스 기준의 가속 로드맵(릴리즈 단위)으로 변경

Confluence DB 제외: 포털(dx.minu.best)을 Cloudflare 기반 운영 저장소로 전환

용어 한글화 강화: 화면 표기(한국어)와 저장키(JSON)를 분리해 실제 사무환경 용어로 통일

UI/UX 우선순위 상향: 대시보드/게이트 패키지/온톨로지 근거-추론 시각화를 P0로 포함

사내 타이틀 정렬: Ontology Ready AI Platform 맥락에 맞게 모듈/산출물 명칭 정렬

핵심 커넥터 최소 포함: 실데이터 자동수집은 과도하게 늘리지 않되, 사용자 권한 기반 ON/OFF 관리 요소를 추가

단계 체계 통일: 11단계 파이프라인과 S0~S4를 단일 기준(SSOT)으로 고정

신호/근거 규격 강화: 신호 최소 사전 + 근거 규격(신뢰도 라벨) + 검증기(Validator) 규칙을 표준화

온톨로지/선행지표/방법론 팩 운영: 온톨로지 v0 타입·변경관리, 선행지표 세트 운영 계약, 방법론 팩 티어(0/1/2) 운영 원칙을 유지·보강

1. 목표/범위

1.1 목표

방법론 선택을 표준화: 신호 성격에 맞는 방법론을 추천/실행/기록/점수 반영까지 자동화한다.

객관성 확보: 동일 포맷(팩 결과 + 근거 + 가정 + 지표)로 Gate 의사결정 패키지를 생성한다.

맥락·예측 내장: 인사이드를 '관계 그래프 + 선행지표 KPI'로 운영한다.

운영 루프 내장: 포털(dx.minu.best)에서 주간 업데이트/지연 경보/리뷰가 동작하도록 Cloudflare 기반 저장소와 알림을 결합한다.

프로토타입 증명: UI/UX(대시보드·게이트 패키지·온톨로지 근거 그래프)로 '근거 기반 의사결정' 효과를 가시화한다.

사내 정렬: 본 모듈은 Ontology Ready AI Platform 내에서 '기회 발굴·검증 포털' 역할을 담당한다.

1.2 범위(포함)

방법론 팩 12종(Tier 0~2) + 실행 기록(방법론 실행 기록) + 결과물 스키마

방법론 추천기(추천 + 이유 + 2시간 모드)

근거 규격/라벨/검증기(Validator) + 중복/병합 지원

기회 온톨로지 v0(객체/관계/동작) + 맥락 그래프 저장/버전/확인(HITL)

선행지표 세트 생성/운영(오너, 주기, 임계치, 알림)

게이트1/게이트2 완료 조건(DoD) 강제 및 감사 로그

1.3 초기 금지/주의(범위 관리)

완벽한 온톨로지 설계부터 시작(루프 지연)

AI가 결정을 자동 확정하지 않는다(근거 신뢰 붕괴 방지). AI는 추천/초안/누락탐지 역할, 최종 결정은 사람이 승인(HITL)한다.

실데이터 자동 수집 커넥터는 과도하게 늘리지 않는다. 필수 커넥터 최소 2-3개 + 사용자 권한 기반 ON/OFF·감사 로그부터 포함한다.

UI/UX는 P0로 포함하되, '장식'이 아니라 '운영 루프 + 온톨로지 근거/추론'을 한 눈에 보여주는 시각화에 집중한다.

2. 단계 체계 통일(단일 기준 SSOT)

Discovery-X 운영 단계(11단계)와 S0~S4 단계(산출물 중심)를 단일 기준(SSOT)으로 고정한다. 방법론 추천기/완료 조건(DoD)/대시보드는 이 매핑을 공통 참조한다.

| 운영 단계(11단계) | 정의 | 단계 매핑(S0~S4) | 필수 산출물 | 통과 기준(요약) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 탐색(DISCOVERY) | 활동/탐색(아직 '신호'로 고정되지 않음) | S0 이전(Pre-S0) | 활동 로그 | - |
| 신호카드(IDEA_CARD) | 신호 구조화(필수 메타 + 근거) | S0 신호 | 신호 카드 + 근거 로그 | 근거 최소 규격 충족 |
| 게이트1-선정(GATE1) | 선정(진행/보류/중단) | Gate1 | 선정 결정 + 점수표 + 방법론 실행 요약 | 완료 조건: 점수표 + 방법론 실행 2개 + 근거 품질 |
| 형상화(MOCKUP) | 형상화(목업/데모/스토리보드) | S1 1장 요약(확장) | 목업 링크 + 리스크/가정 업데이트 | 필수: 가정/반증 계획 반영 |
| 게이트2-사용자 검증(GATE2) | 사용자 검증(진행/피벗/중단) | Gate2 | 검증 결과 + 선행지표 세트 + 리스크 점검 | 완료 조건: 검증 근거 + 선행지표 + 리스크 |
| 사업기획/임원정렬(BIZ_PLANNING) | 사업기획/임원정렬 | S3 파일럿 준비(준비) | 사업성/가격/리소스/계약·보안 체크 | RACI/HITL 완료 |
| 파일럿/PoC(PILOT) | 파일럿/PoC 수행 | S3 파일럿 준비(실행) | 파일럿 결과/효과 | KPI 리포트 |
| 선제안/사전컨설팅(PRE_PROPOSAL) | 선제안/사전 컨설팅 | S4 파이프라인/딜 | 선제안 키트 | 딜 단계 정렬 |
| 제안 인계(HANDOFF) | 제안 조직 인계 | S4 파이프라인/딜 | 인계 패키지 | 인계 완료 |
| 보류(HOLD) | 보류 상태(재개 조건 필요) | 상태 | 보류 사유/재개 조건 | 재개 조건 명시 |
| 중단(DROP) | 중단(학습/근거 기록) | 상태 | 중단 사유/학습 | 학습 기록 |

3. 신호 메타데이터 최소 사전

신호는 방법론 추천·중복 탐지·게이트 완료 조건(DoD) 검증의 입력이므로, 필수 필드를 최소 8개로 고정한다.

| 항목(저장 키) | 타입 | 필수 여부 | 설명/예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신호 ID (signal_id) | string | 필수 | S-YYYYMMDD-#### |
| 제목 (title) | string | 필수 | 한 줄 제목 |
| 신호 유형 (signal_type) | enum | 필수 | 표준/프로토콜, 규제, 경쟁사 출시, 고객 불편, 내부 자산, 기타 |
| 단계 (stage) | enum | 필수 | 신호카드, 게이트1, 형상화, 게이트2 등 |
| 시간 민감도 (time_sensitivity) | enum | 필수 | 높음/보통/낮음 |
| 주요 주체 (actors) | list[string] | 필수 | 고객, 벤더, 규제기관 등 |
| 연결 근거 (evidence) | list[Evidence] | 필수 | 최소 2건 권장, 신뢰도 라벨 필수 |
| 가정/예측 (assumptions) | list[Assumption] | 필수 | 예측/주장은 가정으로만 등록(반증 질문 포함) |
| 담당자 (owner) | string | 필수 | 담당자 |
| 세그먼트 후보 (segments) | list[string] | 선택 | STP 세그먼트 후보 |
| 태그 (tags) | list[string] | 선택 | Play ID 포함 가능 |
| 관련/중복 신호 (related_signals) | list[string] | 선택 | 중복/연관 링크 |

4. 근거 규격 및 검증기(Validator)

객관성을 유지하려면 근거(Evidence)의 최소 규격과 신뢰도 라벨을 공통으로 강제해야 한다.

| 항목(저장 키) | 타입 | 필수 여부 | 설명/예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 근거 ID (evidence_id) | string | 필수 | E-YYYYMMDD-#### |
| 근거 유형 (type) | enum | 필수 | 링크, 문서, 인터뷰, 데이터셋, 내부 |
| 출처 (source) | string | 필수 | URL 또는 문서/첨부 참조 |
| 발행/관측일 (published_or_observed_date) | date | 필수 | 발행일 또는 관측일 |
| 등록일 (captured_date) | date | 필수 | 등록일 |
| 요약 (summary) | string | 필수 | 3-5 문장 요약(근거 중심) |
| 신뢰도 라벨 (reliability_label) | enum | 필수 | 확인됨/보도됨/가설 |
| 관련성 (relevance) | string | 선택 | 왜 이 신호와 관련 있는지(1-2문장) |
| 검증자 (verifier) | string | 선택 | 검증자(HITL) |
| 메모 (notes) | string | 선택 | 추가 메모 |

Validator 규칙(요약)

신뢰도 라벨(reliability_label) 없으면 저장 차단

source는 URL 또는 첨부 참조 중 하나는 필수

발행/관측일(published_or_observed_date) 필수(없으면 '관측 불가'로 간주하고 게이트 통과 불가)

summary가 너무 짧으면(예: 200자 미만) 경고, Gate에서는 '미충족' 처리 가능

동일 출처(source) 중복 등록 시 자동 후보 병합 제안(merge 후보 큐)

5. 방법론 팩 티어 운영(과부하 방지)

방법론 팩은 많을수록 사용성이 떨어지므로 티어(Tier)로 운영한다. 기본값은 Tier-0만 노출하고, 필요 시 확장한다.

| Tier | 목적 | 기본 포함 팩 | 사용 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier-0 | 신호를 빠르게 구조화하고 Gate1 패키지 최소치를 만든다 | JTBD+마찰지도, 3C+이슈 트리 | 기본값. 2시간 모드(<=2시간) 지원 |
| Tier-1 | 시장/경쟁 객관화로 비교 가능하게 만든다 | STP, TAM/SAM/SOM, 5요인(포터), 가치 흐름 | Gate1 이후 또는 논쟁/불확실성이 큰 경우 |
| Tier-2 | 검증/실행을 가능하게 만든다 | 리스크/준법, 구축-구매-파트너, 유닛 이코노믹스, 시나리오, 초기 선행지표 | Gate2 및 Pilot-ready 단계에서 필수 |

6. 방법론 추천기(추천+설명+2시간 모드)

방법론 추천기는 단계/신호 유형/시간 민감도를 입력으로 추천 2-3개를 제공한다. 추천은 강제가 아니며, 사용자가 변경(Override)할 수 있으되 사유를 기록한다.

출력에는 반드시 '왜 이 팩인가'(결정 논리), 예상 소요, 필요한 근거, 게이트 완료 조건(DoD) 연계 이유를 포함한다.

2시간 모드: 게이트1 최소 요건을 2시간 내 생성(초안 + 근거 링크)

Override 사유가 누적되면 룰을 개선(운영 데이터 기반)

7. 게이트 통과 조건(DoD) - Drop이 실제로 일어나게

Gate1/Gate2에서 실제 Drop이 발생하도록 최소 통과 조건을 정책으로 고정한다.

Gate1(선정) 통과 조건

점수표(자동) + 근거(신뢰도 라벨 포함)

방법론 실행 기록 2개: (시장/고객 계열 1개) + (경쟁/구조 계열 1개)

가정 리스트(반증 질문 3개 이상)

결정: 진행/보류/중단(Go/Hold/Drop) + 사유(템플릿)

Gate2(사용자 검증) 통과 조건

검증 결과(진행/피벗/중단) + 검증 근거(인터뷰/데이터)

선행지표 세트 1세트(오너/주기/임계치/알림 포함)

리스크/준법 점검 통과(보안/데이터/계약)

피벗 또는 중단 시 학습 기록(재사용 가능 형태)

8. 기회 온톨로지 v0(10-30 타입)

온톨로지는 '정답 모델'이 아니라, 질의/대시보드/의사결정 패키지에 필요한 최소 관계를 고정하는 운영 레이어다.

8.1 객체 유형(v0)

| 타입 | 설명 |
| --- | --- |
| 신호(Signal) | 변화 신호 |
| 근거(Evidence) | 근거(출처/일자/요약/신뢰도) |
| 주체/이해관계자(Actor) | 이해관계자(고객/벤더/규제기관/경쟁사) |
| 세그먼트(Segment) | 시장/고객 세그먼트(STP) |
| 문제/과업(Problem) | JTBD/문제정의 |
| 마찰(Friction) | 마찰(비용/리스크/이탈/지연) |
| 지표(KPI) | 측정 지표(선행지표 포함) |
| 시나리오(Scenario) | 시나리오(확산/충돌/병목) |
| 옵션/대안(Option) | 기회 옵션(해결 접근) |
| 역량(Capability) | 우리/파트너 역량 |
| 가정(Assumption) | 가정(반증 가능) |
| 의사결정(Decision) | Gate 결정(Go/Pivot/Stop/Hold/Drop) |
| 방법론 실행(MethodRun) | 방법론 실행 기록 |
| 검증 테스트(ValidationTest) | 검증 실험/인터뷰/PoC |
| 산출물(Artifact) | Scorecard/Brief/Mockup 등 산출물 |

8.2 관계 유형(v0)

| 관계(동사) | 설명(방향) |
| --- | --- |
| 뒷받침한다(supports) | 근거 -> 신호/주장 |
| 영향준다(affects) | 신호/옵션 -> 주체/세그먼트 |
| 마찰이 있다(has_friction) | 주체/프로세스 -> 마찰 |
| 측정한다(measures) | 지표 -> 마찰/채택 |
| 완화한다(mitigates) | 옵션/역량 -> 마찰 |
| 의존한다(depends_on) | 옵션 -> 가정/역량 |
| 상충한다(contradicts) | 근거 -> 주장/가정 |
| 가능하게한다(enables) | 역량 -> 옵션 |
| 검증된다(validated_by) | 옵션/가정 -> 검증테스트/근거 |
| 선택한다(selects) | 의사결정 -> 옵션 |
| 산출한다(produces) | 방법론 실행 -> 산출물 |
| 갱신한다(updates) | 산출물 -> 신호/옵션 |

8.3 동작 유형(운영 액션)

| 동작(코드) | 설명 |
| --- | --- |
| PromoteSignalToIdeaCard | 탐색 결과를 '신호'로 고정 |
| RunMethodPack | 방법론 팩 실행(방법론 실행 기록 생성) |
| RequestGateApproval | 게이트1/게이트2 승인 요청 생성 |
| SetHoldOrDrop | 보류/중단 + 사유 기록 |
| CreateSprintTasks | 2시간 모드/스프린트에서 할 일(Task) 생성 |
| UpdatePortalStore | 포털 SSOT 저장(Cloudflare D1/R2/KV 업데이트) |
| CreateIndicatorSet | 선행지표 세트 생성 |
| SendNotification | 알림 발송(Teams/Slack/메일/포털) |
| MergeSignals | 중복/유사 신호 병합 |
| GenerateGatePacket | 게이트 의사결정 패키지 초안 생성 |
| LogDecision | 의사결정 저장 + 감사 로그 |
| ScheduleReview | 주간/월간 리뷰 일정 등록 |

온톨로지 변경관리(PR 템플릿 - 요약)

변경 이유(Why), 영향(Impact), 예시(Example), 마이그레이션(Migrate) 4항목 필수

v0 범위(10-30 타입) 유지: 타입/관계 증설은 분기 1회 이상 재사용될 때만 승격

승인은 온톨로지 오너 + 운영 PO 2인 승인

9. 선행지표 세트 운영 계약(예측=선행지표)

예측 문장은 가정(Assumption)으로만 등록하고, KPI+관측 경로가 붙으면 선행지표 세트(IndicatorSet)로 승격한다.

| 항목(저장 키) | 타입 | 필수 여부 | 설명/예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 선행지표 세트 ID (indicator_set_id) | string | 필수 | I-YYYYMMDD-#### |
| 연결 대상 (related_option_or_signal) | string | 필수 | 옵션/신호 참조 |
| KPI 이름 (kpi_name) | string | 필수 | 예: 채택 파트너 수 |
| 정의 (definition) | string | 필수 | 측정 정의(무엇을 셈?) |
| 수집 경로 (data_source) | string | 필수 | 링크/시스템/커넥터/담당(권한/ON-OFF 관리 대상) |
| 수집 오너 (collection_owner) | string | 필수 | 오너(이름/역할) |
| 업데이트 주기 (cadence) | enum | 필수 | 매일/매주/격주/매월 |
| 초기 기준값 (baseline) | number/string | 선택 | 초기 기준값 |
| 경보 임계치 (threshold) | string | 필수 | 경보 임계치(예: 4주 연속 감소) |
| 알림 채널 (alert_channel) | enum | 필수 | Teams/Slack/메일/포털 |
| 경보 후 행동 (on_alert_action) | string | 필수 | 경보 발생 시 다음 행동(템플릿) |
| 다음 리뷰 일자 (review_date) | date | 필수 | 다음 리뷰 일자 |

운영 규칙(요약)

선행지표 세트는 '오너' 없으면 생성 불가

업데이트 주기(cadence)는 주간 업데이트 리듬과 연결(금 EOD 권장)

경보는 '알림'에서 끝나지 않고 '다음 액션(할 일)' 생성으로 연결

오탐/미탐은 월 1회 리뷰하고 임계치(threshold)를 조정(운영 학습)

10. 운영 플랫폼(Cloudflare) - dx.minu.best

Confluence DB를 사용하지 않고, 포털(dx.minu.best)을 단일 기준(SSOT)으로 운영한다. 운영 데이터(신호/근거/방법론 실행/의사결정/알림/할 일)는 Cloudflare 기반 저장소에 적재하며, UI에서 바로 조회·리뷰·감사 가능하게 만든다.

원칙: "포털에서 보고, 포털에서 결정하고, 포털에 기록한다"(기록의 단일 기준).

저장/권한/커넥터는 최소 구성으로 시작하되, 추후 확장(다른 클라우드/사내 시스템 연계)이 가능한 구조로 모듈화한다.

| 구성요소 | 역할 | 권장 구현(Cloudflare) |
| --- | --- | --- |
| 포털 UI | 사용자 화면(대시보드/신호/게이트/그래프) | Cloudflare Pages + Next.js |
| API/에이전트 실행 | 저장/검색/추천/패키지 생성 | Cloudflare Workers |
| 정형 DB | 신호/근거/실행/결정/권한 | Cloudflare D1 |
| 파일 저장 | 근거 첨부/원문/스냅샷 | Cloudflare R2 |
| 설정/플래그 | 커넥터 ON/OFF, 기능 플래그 | Cloudflare KV |
| 스케줄/배치 | 주간 리마인드, 커넥터 폴링 | Cron Triggers + Workers |
| 실시간/세션 | 그래프 탐색, 이벤트 | Durable Objects / SSE(필요 시) |
| 로그/감사 | 감사 로그, 사용 로그 | Workers 로그 + D1 이벤트 테이블 |

10.1 핵심 수집 커넥터(ON/OFF + 권한)

실데이터 자동 수집은 과도하게 늘리지 않되, 사용자 경험에 영향이 큰 '핵심 커넥터'는 포함한다. 모든 커넥터는 사용자 권한 기반으로 ON/OFF 가능해야 하며, 수집 범위/주기/마지막 동기화 시간을 포털에서 관리한다.

관리 요소: 커넥터 목록(상태/권한/범위) + 수집 로그 + 에러/재시도 + 감사 로그(누가 ON/OFF 했는지).

| 커넥터 | 수집 대상/용도 | 초기 포함 | 권한/ON-OFF |
| --- | --- | --- | --- |
| 웹/RSS | 시장 뉴스/블로그/리포트 신호 포착 | P0 | 소스별 ON/OFF(사용자/팀) |
| 파일 업로드 | 보고서/제안서/자료를 근거로 저장 | P0 | 프로젝트 단위(권한 상속) |
| Teams/Slack | 내부 공지/대화에서 신호 후보 추출 | P1(가능 시 P0) | 워크스페이스/채널 단위 ON/OFF |
| GitHub | 표준/오픈소스 릴리즈·이슈 신호 | P1 | Repo/Org 단위 ON/OFF |
| 일정/행사 | 컨퍼런스/세미나/공고 일정 기반 신호 | P1 | 캘린더 소스 단위 ON/OFF |

11. UI/UX 프로토타입(비주얼 증명)

본 프로젝트는 '프로토타입' 성격이 강하므로, 기능의 완성도만큼이나 UI/UX의 설득력이 성패를 좌우한다. 특히 온톨로지 기반 근거-추론을 사용자가 직관적으로 이해할 수 있게 시각화해야 한다.

P0에서 반드시 보여야 하는 화면: 대시보드(운영 루프), 신호 상세(근거), 방법론 추천/2시간 모드 실행, 게이트 의사결정 패키지, 온톨로지 그래프(근거→관계→결론 경로).

디자인 기준: AXIS(사내 Agentic UI/디자인 시스템) 컴포넌트·패턴을 최대한 재사용하여 일관된 시각 언어를 유지한다.

| 핵심 화면 | 입증하는 것 | 필수 시각 요소 |
| --- | --- | --- |
| 홈 대시보드(운영 루프) | 업데이트/지연/게이트 후보가 한 눈에 보임 | 상태 카드, 타임라인, KPI 스파크라인 |
| 신호 상세(근거 탭) | 근거의 신뢰도/출처/요약이 명확 | 근거 카드, 신뢰도 배지, 출처 링크/첨부 |
| 방법론 추천/2시간 모드 | 추천 이유 + 최소 산출물 생성이 빠름 | 추천 카드, 진행 단계 표시, 산출물 미리보기 |
| 온톨로지 그래프 | 근거→관계→결론 경로를 시각적으로 이해 | 그래프 뷰, 경로 강조, 시간/버전 표시 |
| 게이트 의사결정 패키지 | 결정/사유/학습이 기록되고 재사용 가능 | 점수표, 결정 버튼, 변경 이력/감사 로그 |

12. 거버넌스(RACI) & HITL

HITL는 병목이 아니라 '대외 커밋/보안/규제/가격'을 통제하는 장치로 사용한다.

| 역할 | 책임 | HITL 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 운영 PO/AX BD | 주제 선정, 게이트 운영, 우선순위, 의사결정 패키지 | Gate1/2 결정 주관 |
| 온톨로지 오너 | 온톨로지 v0 관리, 변경 PR 승인, 관계/동작 표준 | 모델 일관성 유지 |
| 근거 큐레이터 | 근거 수집/라벨링/품질 관리, 중복 정리 | 근거 신뢰 확보 |
| 백엔드 개발 | 스키마/저장소/API/검증기/알림 | 운영 자동화 구현 |
| 에이전트 개발 | 방법론 추천/초안 생성/예측 보조 에이전트, 프롬프트/도구 | 자동화 품질 |
| 보안/법무(검토) | 데이터/보안/계약 리스크 검토 | 고위험 HITL |

13. 가속 개발 로드맵(가용 인력 기준)

구간별 목표는 '기능 나열'이 아니라 게이트 의사결정 패키지가 자동 생성되고 운영 리듬이 도는지로 판단한다. 기간은 고정하지 않고, 가용 리소스에 따라 1~2주 단위 릴리즈로 빠르게 반복한다.

| 릴리즈 | 핵심 산출물(종료 조건) |
| --- | --- |
| R0: 포털 뼈대 + 운영 루프 | 단계 매핑 SSOT, 신호/근거 입력·조회, 대시보드(이번주 업데이트/지연), Cloudflare 저장소(D1/R2) 연결 |
| R1: 방법론 실행 + 게이트1 | Tier-0 팩 2개, 방법론 추천기(이유/2시간 모드), 방법론 실행 기록, 게이트1 의사결정 패키지 자동 초안 |
| R2: 온톨로지 근거-추론 시각화 | 기회 온톨로지 v0(타입/관계/변경관리), 맥락 그래프 저장/버전, 그래프 뷰(근거-관계-결정 경로 표시) |
| R3: 선행지표 + 커넥터 최소 + 알림 | 선행지표 세트(오너/주기/임계치), 경보->할 일 생성, 커넥터 ON/OFF·권한 관리(핵심 2-3개), 주간 리뷰 리포트 |

14. 주요 리스크와 대응

| 리스크 | 대응(한 줄) |
| --- | --- |
| 단계 혼선 | 단계 매핑 단일 기준(SSOT)을 추천기/검증기/대시보드 공통 참조로 고정 |
| 방법론 과부하 | 티어 운영 + 기본값(Tier-0)만 노출 + 2시간 모드 |
| 형식만 객관적인 척(가짜 객관성) | 근거 규격/라벨/검증기로 통과 조건 강제 |
| 온톨로지 과설계 | v0를 10-30 타입으로 제한 + 분기 단위 증설 |
| 선행지표 세트 공허 | 오너/주기/임계치/알림/다음 행동 계약 없으면 생성 불가 |
| UI/UX 데모만 되고 운영 루프/근거가 비는 위험 | UI 화면을 '장식'이 아니라 근거·단계·결정 로그와 연결(대시보드/게이트 패키지/그래프 P0 완결) |
| 커넥터 권한/보안 리스크 | 사용자 권한 기반 ON/OFF + 최소 스코프 + 감사 로그(누가/언제/무엇을) |
| Cloudflare 제약/이식성 | 저장/커넥터를 추상화해 필요 시 타 클라우드로 이전 가능하게 설계(모듈화) |

부록 A. 방법론 팩 12종(요약)

| Pack | Tier | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| JTBD + 마찰지도 | Tier-0 | 고객 과업/마찰을 KPI로 치환 |
| 3C + 이슈 트리 | Tier-0 | 가설/이슈 트리로 논쟁 비용 감소 |
| STP(세그먼트-타깃-포지셔닝) | Tier-1 | 세그먼트-타깃-포지셔닝 가설 |
| TAM/SAM/SOM(시장 규모) | Tier-1 | 시장 규모/채택 가정 |
| 포터 5요인 | Tier-1 | 산업 구조/진입장벽 |
| 가치 흐름/체인 | Tier-1 | 돈·데이터·동의·책임 흐름 |
| 구축-구매-파트너 | Tier-2 | 옵션 비교 및 파트너 전략 |
| 유닛 이코노믹스(라이트) | Tier-2 | 파일럿→확장 손익 구조 |
| 리스크/준법 점검 | Tier-2 | 보안/규제/계약 리스크 초기화 |
| 시나리오 플래닝(3) | Tier-2 | 확산/충돌/병목 시나리오 |
| 초기 선행지표 KPI | Tier-2 | 예측을 관측 KPI로 고정 |
| 의사결정자 맵(B2B) | Tier-1 | 의사결정 구조/역할 분해 |

참고(내부 합의 문서)

AX BD 사업발굴 엔진·검증 프로세스 정리 (2026-01-27)

O-AOD(온톨로지 기반 AX 기회발굴) 대화 요약 및 현재 결과 (2026-01-27)

AX Discovery/Portal – 대화 기반 정리 & 시스템 개발 기획서 (2026-01-27)

AXIS(Agentic UI) 디자인 시스템/템플릿 기반 UI 구현 논의 요약 (2026-01-27)